|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пројектна повеља** | | |
| Назив пројекта | Обнова и ревитализација клупа новобеоградског блока 23 | |
| Основ пројекта | Основ за покретања пројекта је обнова и улепшавање као и остваривање пуне фунционалности клупа у сврху побољшавања животних услова и конфора станара новобеоградског блока 23. | |
| Циљ и обим пројекта | Обнова и ревитализација клупа има за циљ подстицај станара новобеоградског блока 23 да проводе више времена напољу у данима погодних временских услова што би довело до здравијег живота станара, повећане физичке активности и повећаног обима социјализације. | |
| Стејкхолдери | Клијент: Општина Нови Београд  Пројект менаџер: Благојевић Бојан  Пројектни тим: Снежана Прљинчевић, Бојана Амиџић и Игор Јанковић  Корисници: станари новобеоградског блока 23 | |
| Кључни догађаји | 1. Окупљање пројектног тима  2. Прикупљање података на терену и избор парковског мобилијара за ревитализацију  3. Контактирање фирми које се баве обновом и ревитализацијом клупа, продајом дрвне и металне грађе, продајом боја и алата за фарбање као и развојем мобилних апликација  4. Прикупљање понуда и одабир подизвођача  5. Потписивање уговора са изабраним подизвођачима  6. Анализа и обрада података  7. Обнова парковског мобилијара  8. Састављање извештаја о раду  9. Финализација целокупног пројекта и израда пратеће документације | крај априла.  Крај априла – почетак маја.  мај.  Друга половина маја  Друга половина маја – почетак јуна  Друга половина јуна  24.06. |
| Буџет пројекта | 20.000,00-30.000,00 € (путни трошкови, обнова клупа, куповина дрвне и металне граће, куповина потребне боје и алата, израда апликације, одржавање клупа) | |
| Претпоставке, ограничења и ризици | Одабир најприхватљивије понуде.  Поштовање временског рока.  Тестирање апликације.  Временске прилике.  Пандемија Ковид-19, болест или повреда чланова тима. | |