**Фазе пројекта**

**1. Покретање пројекта – иницирање**

* 1. Припрема пројекта – пројектна повеља – Израда документације за почетак пројекта
  2. Пријава пројекта - Израда документације за почетак пројекта

**2. Припрема и организација пројекта - планирање**

2.1 Окупљање пројектног тима – упознавање чланова пројектног тима, размена идеја и мишљења, подела задужења између чланова тима

2.2 Прикупљање података на терену – Проналажење и преузимање података који су потребни за обнову и ревитализацију клупа

2.3 Избор клупа за обнову и ревитализацију – потребно је установити који су елементи клупа који су стекли услове за обнову и ревитализацију. На то утиче њихово функционално и естетско стање тј да ли су елементи оштећени и у којој мери.

2.4 Контактирање фирми које се баве обновом и ревитализацијом клупа - За потребе пројекта потребна је обнова и ревитализација клупа за седење у парковима. Свака клупа треба да задовољи стандарде одређених димензија у зависности да ли се ради о клупи за седење 1, 2 или 3 особе.

2.5 Контактирање фирми које се баве продајом дрвне грађе – За потребе пројекта је потребно обезбедити довољну количине дрвне грађе за потребе израде дрвених греда које ће се користити за замену оштећених на клупама.

2.6 Контактирање фирми које се баве продајом боја и алата за фарбање - За потребе пројекта потребна је одређена количибна боје за дрво и метал, четки, шмиргли различите гранулације као и различите врсте алата (бургије, шрафилице, брусилице).

2.7 Контактирање фирми које се баве развојем мобилних апликација – Апликација би служила да грађани у реалном времену могу да пријаве оштећења на клупама како би служба која је задужена за одржавање истог могла да реагује у најкраћем року. У оквиру апликације грађани би могли да пријаве тачну локацију клупе и затим да опишу сам проблем у вези истог.

2.8. Прикупљање понуда

2.9 Одабир подизвођача

2.10 Потписивање уговора са изабраним подизвођачима – Потписивање уговора и одређивање датума за реализацију уговорених обавеза

3. **Извођење пројекта – реализација, праћење и контрола**

3.1 Обрада прикупљених података у ГИС-у – Издвајање потребних података за жељени простор

3.2 Анализа прикупљених података у ГИС-у – Спровођење методологије

3.3 Теренска провера – Потребно је проверити и проценити могућност за прилаз возила и пратеће опреме за обнову и ревитализацију клупа.

3.4 Обнова клупа – Одабрана фирма врши обнову клупа.

3.5 Тестирање и унапређивање мобилне апликације за мониторинг клупа - Апликацију могу тестирати чланови пројектног тима као и грађани, корисници одабраног простора, уз добровољни пристанак. Повратним информацијама дошло би се до података о евентуалним грешкама и недостациима у оквиру саме апликације а у циљу отклањања истих.

3.6 Састављање извештаја о раду и финансијама

**4.Завршетак пројекта – затварање**

4.1 Финализација целокупног пројекта – Сумирање свих завршених послова

4.2 Израда документације

4.3 Провера и предаја пројекта